UMOWA NR GP.7010.22.2021
zawarta w dniu …………….. 2021 roku w Borzytuchomiu, pomiędzy Gminą Borzytuchom, 
ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom, o numerze NIP 842-16-63-541, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez: Pana Witolda Cybę – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Małgorzaty Głodowskiej
a 
firmą
………………………………………………………………..

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez …………………
łącznie zwanymi dalej jako „Strony”.

Zawarcie niniejszej umowy jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym o oznaczeniu GP.7010.22.2021 na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.). 
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w msc. Struszewo”, polegającą na kompleksowym opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Struszewo”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w zapytaniu ofertowym Zamawiającego o oznaczeniu GP.7010.22.2021 oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią załączniki do umowy.
2. Opracowania spełniać będą wymagania Prawa Budowlanego, oraz uwzględniać zapisy zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z ​dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013.1129) oraz zawierać: 
a) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609) – w liczbie 4 egzemplarzy,
b) projekty wykonawcze w zakresie, o którym mowa w § 5 w/w. rozporządzenia z dnia 2 września 2004r.– w liczbie 4 egzemplarzy,
c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.– w liczbie 2 egzemplarzy,
d) przedmiar robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389)  – w 2 egzemplarzach,
e) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) – w 2 egzemplarzach,
f) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów), opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126) - w 2 egzemplarzach.
3. Wszystkie opracowania wskazane w § 1 ust. 2 od lit. a) do lit. f) muszą być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w wersji papierowej i elektronicznej (umożliwiające ich opublikowanie na stronie BIP Zamawiającego).
4. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, 
b) uzyskanie stosownych uzgodnień i zezwoleń w tym wskazanych w zapytaniu ofertowym Zamawiającego o oznaczeniu GP.7010.22.2021,
c) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.
§ 2
1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami 
i normatywami.

2.
Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać innym podmiotom jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w części lub w całości. 

4.
Do powierzenia podwykonawcy wykonania chociażby części prac objętych niniejszą umową, wymagane jest uprzednie uzyskanie przez Wykonawcę zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie prace wykonane przez podwykonawców.

§ 3
1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
3.
W przypadku niekompletności lub wad dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia i poprawienia na własny koszt. 
§ 4
1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do: ………………….. 2021 r. – termin dotyczy złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Bytowie.
2.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w w/w terminie.

3.
Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.
Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, którym mowa w ust. 3, traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

5.
Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przedmiotu umowy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności względem Zamawiającego za jakość przedmiotu umowy oraz jego kompletność pod względem celu, któremu ma służyć. Za jakość i kompletność przedmiotu umowy oraz za szkody wynikające z jego wad odpowiada Wykonawca. 

6.
Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz normatywami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

7.
Z chwilą odbioru cała dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy staje się własnością Zamawiającego i może być wykorzystywana przez Zamawiającego oraz wszystkie osoby upoważnione przez Zamawiającego. 
8. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy następuje przeniesienie z Wykonawcy na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, z prawem wykorzystania tej dokumentacji przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 
§ 5

1.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w tym za przeniesienie praw autorskich do dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 8 i § 10, wynosi brutto: ……………. zł, 
słownie: …………………………………., w tym podatek VAT 23% w kwocie …………….. zł, słownie: ………………………….., cena netto wynosi 
………………………. zł, słownie: ………………………………………………………..

2. 
Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i może ulec zmianie jedynie w wypadkach przewidzianych w § 7. 

3.
W przypadku przerwania wykonywania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu Stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie Strony umowy.
§ 6 

1.
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz normatywami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2.
Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura końcowa, wystawiona po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 i płatna w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

3.
Faktura za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem 
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5.
Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia (przelewu) wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7 

W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, bądź w przypadku zmiany zakresu opracowania na prośbę Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac bądź dokonanych zmian w zakresie przedmiotu zamówienia. W przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy zmianie może ulec kwota wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1.

§ 8 
1.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2.
Strony rozszerzają uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej w ten sposób, że określają, iż okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie.
3.
W czasie trwania rękojmi, Zamawiający, uprawniony jest do usunięcia na koszt Wykonawcy wad nie usuniętych przez niego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
4.
Upływ okresu rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i braki, jeżeli Zamawiający zawiadomił o nich Wykonawcę przed upływem tego okresu.
§ 9 

1.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę z przyczyn od siebie zależnych, terminu umowy wskazanego w §4 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kar umownych za zwłokę w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

2.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości umowy. Odstąpienie w trybie §11 ust. 2 nie stanowi podstawy do żądania kary umownej od Zamawiającego.
3.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości umowy.

4.
W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kar umownych w wysokości 0,8% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

5.
Przez wartość umowy, o której mowa w ust.1-4 należy rozumieć wynagrodzenie brutto określone w §5 ust. 1. 
6.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
7.
W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej lub poprawy dokumentacji w całości pokryje Wykonawca.

8.
W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego 
z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym Strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 10 
1. Opracowana na podstawie niniejszej umowy dokumentacja podlega ochronie przewidzianej w ustawie  z dnia  4 lutego 1994  r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych przepisach prawnych.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wchodzących w skład dokumentacji z chwilą odbioru jej przez Zamawiającego. Z tą chwilą Zamawiający nabywa także własność nośników, na których te utwory utrwalono i przekazano.
3. Wykonawca oświadcza, że:

1) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do dokumentacji projektowej nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że dokumentacja projektowa nie narusza praw osób trzecich,
2) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z dokumentacji projektowej.
3) prawa i zezwolenia, o których mowa w treści ust. 6 pkt 1 -4 oraz ust. 7 niniejszej umowy, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji dokumentacji projektowej w zakresie określonym w niniejszej umowie.

4. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
5. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.
6. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego na czas nieoznaczony autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby, wraz z prawem do dokonywania zmian w szczególności w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej,

2) stosowania dokumentacji oraz jej poszczególnych elementów w toku prac remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego,
3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
4) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż opisany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie w/w dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek dokumentacji projektowej, w tym również do wykorzystania jej w części lub całości oraz łączenia z innymi projektami.
§ 11
1.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w następujących sytuacjach:
1) 
W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał wykonać wszystkie prace objęte Umową w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 – odstąpienie od umowy może nastąpić bez wyznaczenia terminu dodatkowego i jest dopuszczalne przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust.1; 
2) 
W przypadku gdy Wykonawca, pomimo wcześniejszego pisemnego upomnienia, nadal wykonuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, normami, normatywami lub postanowieniami umowy;
2.
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane prace.

3.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 
4.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) 
W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie opracowania, według stanu na dzień odstąpienia. 
2) 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego. 
5.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym wypadku zostanie określona procentowo w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac. 
6.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy.  
§ 12
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy jedynie w następujących sytuacjach: 
a) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7, lub
b) w przypadku nieistotnych zmian postanowień umowy, lub

c) w przypadku istotnych zmian postanowień umowy, ale jedynie wówczas gdy konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć bądź trudno było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu Stron i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§ 13
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
2.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
§ 14
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

................................




  .....................................

   Zamawiający:






Wykonawca:

PAGE  
- 10 -

